NỀN TẢNG DỮ LIỆU BDP

Chuyển sang Metadata-Driven

Báo cáo chi tiết về kiến trúc, cách sinh artifact và kỷ luật kiểm chứng

Tác giả: Phan Trường   ·   Cập nhật: 18/07/2026

Trạng thái control plane: 13 artifact sinh tự động · check 13/13 khớp

Mục lục

# 1. Tóm tắt điều hành

Nền tảng BDP chạy được end-to-end và bao phủ nhiều pattern thật: CDC qua WAL, exactly-once checkpoint, medallion lakehouse, Iceberg time-travel, phát hiện gian lận có state, dead-letter queue, federation. Về chức năng, đây là một nền tảng tốt.

Rào cản lên production không phải thiếu công cụ, mà là cách khai báo và vận hành cấu hình. Cùng một “sự thật về dữ liệu” — thực thể có cột nào, khoá gì, đi vào topic nào — đang bị chép tay ở khoảng 13 nơi. Đây gọi là metadata sprawl.

Hướng giải quyết: khai mỗi thực thể một lần duy nhất dưới dạng dữ liệu (data contract), rồi sinh ra mọi file cấu hình từ đó. Báo cáo này ghi lại hành trình đó tính đến 18/07/2026, với trọng tâm là hai kỷ luật khiến nó đáng tin: sinh từ một nguồn và kiểm chứng với hệ thống thật.

| Chỉ số | Giá trị | Ý nghĩa |
| --- | --- | --- |
| Artifact sinh tự động | 13 | Mọi file cấu hình engine đều suy từ metadata/ |
| Kết quả check | 13/13 khớp | Bản sinh tái tạo đúng hiện trạng — đủ điều kiện cắt chuyển |
| Sprawl đã diệt | #2 #3 #4 #5 #7 #9 #12 | Publication, CDC list, S3 topics, ES key, group.id, ClickHouse DDL, DLQ list |
| Sprawl còn một phần | #6 #8 | Schema Flink (ROW<...>) và sink DDL Flink — cần Pha 3 |

Đóng góp mới nhất (bản báo cáo này): bản kê topic Kafka sinh từ registry, bịt khoảng trống production #8 (“topic tự sinh không kiểm soát”).

# 2. Vấn đề cốt lõi — Metadata Sprawl

Một sự thật về schema không sống ở một chỗ. Nó bị sao chép thủ công khắp hệ thống. Chỉ với một thực thể transactions, cùng thông tin đó đang được khai lại bằng tay ở nhiều nơi:

| Nơi khai | Sự thật bị lặp | Rủi ro khi lệch |
| --- | --- | --- |
| postgres/init/02_schema.sql | Bảng + danh sách cột | Nguồn sự thật gốc |
| 04_publication.sql | Bảng được publish cho CDC | Quên → không có CDC |
| debezium/postgres-connector.json | table.include.list | Lệch với publication |
| s3-sink-cdc.json | Topic → Bronze S3 | Thiếu topic → mất dữ liệu lake |
| es-sink-*.json | Topic + khoá PK | Sai extractKey → upsert hỏng |
| flink/jobs/*.py | Schema ROW<...> (lặp 6 file) | Thêm cột phải sửa 6 chỗ |
| clickhouse/init/*.sql | Schema metric (3 obj/metric) | MV bỏ dữ liệu ÂM THẦM |
| dlq_processor.py | Danh sách DLQ topic | Thêm connector phải nhớ thêm |

Chế độ hỏng tệ nhất: lệch schema âm thầm MV ClickHouse lệch cột sẽ BỎ QUA dữ liệu mà không báo lỗi. Dashboard vẫn xanh, chỉ là rỗng. Đây là kiểu hỏng đắt nhất vì không có tín hiệu — bạn chỉ phát hiện khi ai đó hỏi “sao biểu đồ trống?”.

Hệ quả trực tiếp: thêm một cột vào transactions phải sửa tối đa 6 file Flink, 3 nơi ClickHouse, Postgres DDL, Spark, cân nhắc ES — rất dễ bỏ sót. Thêm một bảng mới đụng tối thiểu 8 file ở 5 công cụ.

# 3. Metadata-driven nghĩa là gì ở hệ thống này

Nguyên tắc: khai mỗi thực thể/pipeline một lần duy nhất dưới dạng data contract (YAML, version bằng Git), rồi sinh mọi artifact vận hành từ đó — thay vì viết tay và sao chép ở từng công cụ.

## 3.1 Hai mặt phẳng tách bạch

- Control plane — metadata registry + generators + (deployers + CI/CD sắp có). Nơi “sự thật” sống. Đây là phần xây mới.

- Data plane — Kafka, Flink, Spark, ClickHouse, ES, Trino. Giữ nguyên engine, nhưng chúng được cấu hình bởi control plane.

Nguyên tắc vàng: Git là nguồn sự thật. Không sửa cấu hình trực tiếp trên engine để tránh drift.

## 3.2 Chiến lược cắt chuyển — strangler-fig

Với mỗi thành phần, đi đúng 5 bước, không dừng hệ thống:

(1) mã hoá hiện trạng thành metadata

(2) sinh artifact từ metadata

(3) ĐỐI CHIẾU artifact sinh vs artifact viết tay  ← cổng an toàn

(4) cắt chuyển sang bản sinh

(5) xoá file viết tay

Bước (3) là cổng bắt buộc: chừng nào bản sinh còn khác bản viết tay, CHƯA được cắt chuyển. Lệnh python -m dataplatform.cli check chính là cổng này, và cũng là lưới an toàn cho CI về sau.

# 4. Control plane — 13 artifact từ một registry

Toàn bộ tri thức sinh artifact nằm trong dataplatform/. Mọi generator đi qua registry.py (đọc + validate theo JSON Schema), nên contract sai bị chặn ở một chỗ.

| Artifact | Số file | Nguồn / ghi chú |
| --- | --- | --- |
| ES sink connector | 5 | 1 dataset → 1 connector |
| S3 sink connector (Bronze) | 1 | N dataset → 1 (gộp topics) |
| Debezium source connector | 1 | N dataset → 1 (gộp table.include.list) |
| Publication SQL | 1 | Cùng nguồn Debezium → không thể lệch (ADR-0018) |
| DDL ClickHouse | 2 | 12 đối tượng metric từ columns (ADR-0019) |
| Bản kê topic DLQ | 1 | dlq-processor/dlq_topics.json (ADR-0017) |
| Bản kê topic Kafka | 2 | topics.json + create-topics.sh (ADR-0020) — MỚI |

## 4.1 Hai hình dạng generator

| Hình dạng | Ví dụ | Đặc điểm |
| --- | --- | --- |
| 1 dataset → 1 file | es_sink.py | Chỉ cần nhìn một contract |
| N dataset → 1 file | s3_sink, debezium, publication, dlq, topic_manifest | Phải nhìn TOÀN BỘ registry để gộp |

Hình dạng fan-in (N→1) là chỗ diệt sprawl nguy hiểm nhất. Ví dụ debezium.py và postgres_publication.py cùng đọc một danh sách dataset CDC, nên table.include.list (connector) và FOR TABLE (publication) không thể lệch nhau.

## 4.2 Deployer — biến artifact thành load-bearing

Sinh ra file thôi chưa đủ: nếu deploy vẫn curl tay thì metadata chỉ là bản sao trang trí, phải giữ đồng bộ bằng tay. deployers/connectors.py đọc thẳng generator, áp lên Connect REST idempotent (PUT .../config), có plan/apply. Placeholder ${env:...} giữ nguyên → Connect tự resolve, deployer không chạm secret. Sau bước này, thêm connector = sửa contract + chạy deployer (ADR-0021).

# 5. Trọng tâm: Bản kê topic Kafka (ADR-0020)

Đây là đóng góp mới nhất, bịt khoảng trống production #8.

## 5.1 Vấn đề

Kafka đang bật auto.create.topics.enable=true. Broker lặng lẽ tạo bất kỳ topic nào lúc dùng lần đầu, với partition/retention/RF mặc định. Hệ quả:

- Gõ sai tên topic → tạo ra topic RÁC thay vì báo lỗi.

- Không ai kiểm soát số partition (trần song song) hay retention.

- Câu hỏi “hệ thống có topic nào” không có nguồn sự thật — phải đi hỏi broker đang chạy.

## 5.2 Quyết định — sinh hai artifact từ một nguồn

| Artifact | Vai trò |
| --- | --- |
| kafka/topics.json | Bản kê KHAI BÁO — máy đọc được, diff được. Đây là “topic manifest”. |
| kafka/create-topics.sh | Dạng THỰC THI — script tạo topic idempotent (--if-not-exists). |

Cả hai sinh từ cùng một hàm _entries(), nên không thể lệch nhau.

## 5.3 Ba nguồn topic — ranh giới suy diễn vs khai báo

| Nhóm | Ví dụ | Từ đâu ra |
| --- | --- | --- |
| dataset | bankdb.public.transactions, metrics.timeseries | Suy thẳng từ source.topic. Thêm dataset → topic tự vào. |
| dlq | dlq.es-sink-transactions | TÁI DÙNG danh sách của dlq.py, không tự liệt kê lại. |
| infra | dlq.events, _connect_*, _schemas | Không gắn dataset → khai tay, có giải thích. |

Vì sao không tự liệt kê lại danh sách DLQ? Nếu topic_manifest.py tự khai lại danh sách DLQ thay vì tái dùng dlq.py, ta tạo ra ĐÚNG thứ sprawl đang diệt: hai nơi cùng khai một danh sách, lệch nhau lúc nào không biết. Tái dùng là kỷ luật cốt lõi.

## 5.4 Nguyên tắc “tái tạo hiện trạng trước”

Bản kê đầu tiên phải mô tả đúng những gì auto-create đang tạo ra, để khi tắt auto-create thì không có gì đổi. Hệ quả:

- RF = 1 (single node). Lên multi-broker thì đổi theo env.

- Partition = mặc định hiện tại (data=1; _connect_offsets=25, _connect_status=5).

- Chỉ khai cleanup.policy cho topic compacted. Topic delete để configs RỖNG — vì đó đã là mặc định broker, topic thật không có override này. Khai thừa sẽ làm bản kê lệch với hiện trạng.

Tinh chỉnh (tăng partition cho transactions, kéo dài retention DLQ) là thay đổi có chủ ý về sau, không lén nhét vào bước này.

# 6. Kỷ luật kiểm chứng — đối chiếu với hệ thống thật

Điểm khiến control plane này đáng tin không phải là code sạch, mà là: mỗi generator được đối chiếu với engine thật, không phải so text. Hai ví dụ mạnh nhất:

## 6.1 Oracle ClickHouse (ADR-0019)

1. Áp DDL VIẾT TAY vào ClickHouse → chụp SHOW CREATE TABLE cho 12 đối tượng

2. DROP sạch 12 bảng

3. Áp DDL SINH → chụp lại 12 đối tượng

4. So hai bản chụp

=> 12/12 đối tượng GIỐNG HỆT NHAU

Đây là oracle mạnh hơn diff text: ClickHouse tự nói ra schema nó thật sự tạo, nên tương đương ngữ nghĩa được chứng minh chứ không suy đoán.

## 6.2 Oracle Kafka (ADR-0020)

kafka-topics --describe toàn cluster → (tên, partitions, RF, cleanup.policy) thật

so từng topic thật với bản kê

=> 11/11 topic thật khớp bản kê TUYỆT ĐỐI, 0 lệch/mồ côi

(__consumer_offsets loại đúng cách: broker tự quản)

Chín topic dataset/metric chưa xuất hiện phiên này (producer chưa chạy) được đóng vòng bằng cross-check tĩnh: mọi topic mà artifact sinh khác tham chiếu tới (es-sink, DLQ, suy diễn topic.prefix của Debezium) đều nằm trong bản kê.

## 6.3 Kiểm chứng “trả cổ tức” — bắt lỗi mà suy luận bỏ qua

Hai lần đối chiếu với thật, hai lần lôi ra lỗi chưa ai biết:

| Phát hiện | Bản chất | Hậu quả nếu bỏ qua |
| --- | --- | --- |
| kafka_max_block_size chỉ set ở timeseries, thiếu ở 3 bảng kia | Copy-paste quên propagate | Bất nhất ngầm giữa 4 bảng đáng lẽ giống nhau |
| _schemas bị SÓT khỏi bản kê đầu | Chỉ có _connect_*, quên topic của Schema Registry | Tắt auto-create → Schema Registry không khởi động → sập TOÀN BỘ đường CDC Avro |

Bài học So sánh với hiện thực bắt được lỗi mà suy luận thuần KHÔNG bắt được. Generation không chỉ giảm việc gõ — nó ÉP đồng đều và lôi ra drift mà mắt người bỏ qua.

# 7. Số dòng code: tăng hay giảm?

Một câu hỏi tự nhiên: metadata-driven có giảm code không? Con số thật cho ClickHouse DDL làm giật mình:

| Hạng mục | Dòng | Loại |
| --- | --- | --- |
| DDL viết tay bị thay (01_schema) | ~71 | Phải giữ đồng bộ bằng tay |
| 4 YAML contract | 144 | Khai báo, một nơi sửa |
| Generator clickhouse_ddl.py | 155 | Viết một lần, dùng mãi |

Tổng số dòng TĂNG ~4 lần. Nếu chỉ đếm dòng, metadata-driven trông như thất bại. Nên câu hỏi đúng không phải “code giảm chưa” mà là loại code nào giảm:

- Code phải-giữ-đồng-bộ-bằng-tay → giảm mạnh (12 khối phải khớp → 1 nơi sửa).

- Code viết-một-lần-dùng-mãi → tăng, và đó là vốn cố định: generator 155 dòng không nhân theo số metric.

- Code viết cho mỗi metric mới → giảm về gần 0: thêm metric = 1 file YAML ~36 dòng, không đụng SQL.

Điểm hoà vốn: generator chỉ “lời” khi có nhiều metric. Với 4 metric hiện tại gần như hoà; metric thứ 8 trở đi mới lãi rõ. Kết luận thẳng: số dòng tăng, nhưng số dòng phải NGHĨ khi sửa và số dòng phải VIẾT cho cái mới thì giảm mạnh — đúng hai thứ quyết định hệ thống có sập vì con người hay không.

# 8. Trạng thái lộ trình 9 pha

| Pha | Nội dung | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| 0 | An toàn & dọn dẹp | 🟡 DLQ nối xong, 4 job trùng đã xoá; còn mount init, bucket lake |
| 1 | Mô hình metadata + mã hoá | 🟡 9 dataset xong; còn lake datasets, connections, kiểm chứng ngược |
| 2 | Sinh ingestion (quick win) | 🟡 connector + topic manifest + Deployer + cutover xong; chỉ còn cắm CI |
| 3 | Flink runner tổng quát | ⬜ Chưa — rủi ro CAO. Khép nốt sprawl #6, #8 |
| 4 | Sinh ClickHouse serving | 🟡 ClickHouse xong (12/16 khối); còn sink DDL Flink |
| 5 | Spark medallion runner | ⬜ Chưa |
| 6 | Catalog / Lineage | ⬜ Chưa |
| 7 | Orchestration + CI/CD + QA | ⬜ Chưa |
| 8 | Cắt chuyển & runbook | ⬜ Chưa |

Thứ tự có chủ ý: Pha 4 làm trước Pha 3, vì Pha 4 rủi ro “Trung bình” và có oracle (12 bảng đang chạy để đối chiếu), còn Pha 3 rủi ro “Cao”. Làm cái chắc chắn trước.

# 9. Việc còn lại & các cổng gated

## 9.1 Tắt auto.create.topics — ĐÃ HOÀN THÀNH (2026-07-18)

Ba cổng gated ban đầu để dành nay đã đi hết, cắt chuyển end-to-end:

- Service kafka-init tạo mọi topic từ bản kê khi khởi động (idempotent).

- Deploy 7 connector bằng deployer → Debezium snapshot sinh topic CDC; chạy script tạo nốt metrics.* + dlq.events. Đối chiếu: 21/21 topic khớp.

- KAFKA_AUTO_CREATE_TOPICS_ENABLE=false + recreate kafka. Chứng minh live: chạm topic ma → UNKNOWN_TOPIC_OR_PARTITION, không bị tạo; pipeline vẫn chảy (accounts/customers → ES).

Lưới cũ (auto-create) chỉ rút sau khi lưới mới được chứng minh phủ đủ. Đối chiếu-với-thật lôi ra thêm _schemas, __debezium-heartbeat, và lỗi CRLF — lần thứ ba kỷ luật này trả cổ tức.

## 9.2 Sprawl #8 — nửa còn lại

Schema metric ClickHouse đã sinh, nhưng sink DDL bên Flink (lane1_dashboard.py) vẫn viết tay → vẫn có thể lệch với ClickHouse. Chỉ hết hẳn khi Flink runner (Pha 3) sinh cả hai đầu từ cùng spec.

## 9.3 Định nghĩa “đã xong” (chưa đạt)

- Thêm cột = sửa 1 contract → mọi engine cập nhật, không sửa file nào khác.

- Không còn artifact viết tay song song (lane1_*.py, job Spark cứng).

- Mọi thay đổi qua PR có review + compatibility gate + quality gate + rollback.

- Lineage & ownership tra cứu tự động; secret trong manager + CI quét.

# 10. Kết luận

Hệ thống đã chứng minh được kiến trúc và chạy đúng chức năng. Rào cản lên production là cách khai báo và vận hành cấu hình, và metadata-driven đang gỡ bỏ đúng chỗ đó: tập trung sự thật vào một registry và sinh mọi artifact từ đó.

Đến 18/07/2026: 13 artifact sinh tự động, check 13/13 khớp, tầng ingestion gần như hết trùng lặp. Hai kỷ luật giữ cho nó đáng tin — sinh từ một nguồn và đối chiếu với hệ thống thật — đã hai lần bắt được lỗi mà suy luận thuần bỏ qua (bất nhất kafka_max_block_size, thiếu _schemas).

Bước lớn tiếp theo là Pha 3 (Flink runner) — rủi ro cao nhưng khép nốt sprawl #6 và #8, đưa hệ thống về đích: chỉ còn một nơi để sửa — metadata/.

— Hết —